欧美克AI科研升级与智能研发混合部署项目

项目周报

汇报周期：2026.3.17～2026.3.20

汇报日期：2026.3.23

一、上周工作完成情况

- 完成全维度需求调研，明确客户痛点与诉求

已完成对客户管理层、研发部核心负责人的深度访谈，全面梳理并明确：

- 管理层关注的经营焦虑、成本压力、研发效率与现场应用脱节等核心问题；

- 研发部门实际工作中的业务痛点、实验试错多、配方依赖经验、小样与现场中试结果不一致等具体场景；

- 梳理出研发环节核心数据流程、数据类型及关键功能需求，为后续研发升级与系统建设明确了方向和范围。

- 确定系统整体技术架构与选型

- 确定采用业界成熟的 NotebookLM 科研交互范式，作为本次 AI 科研助手的主界面与核心交互流程，贴合研发人员科研工作习惯；

- 知识图谱方向确定采用 基于微软 GraphMap 的架构，明确各基础技术组件的功能定位、分工与落地路径；

- 整体技术方案与客户业务场景、项目范围保持一致。

- 完成知识图谱提取初步技术验证

针对欧美克提供的实验报告，开展知识图谱提取验证工作：

- 完成常规流程下的图谱抽取测试；

- 验证发现：传统分块（chunk）+ 图谱抽取方式，对实验报告中的表格、图表、图片理解能力较弱，对专业实验逻辑、实验设计意图的解读不够准确，难以直接支撑研发决策。

- 尝试大模型直接做实验报告知识图谱提取：

为解决上述问题，我们改用大语言模型直接对完整实验报告进行理解与图谱抽取，已测试包括 Qwen 3.5 Max（多模态）、Deepseek 等模型，能够更好地读懂实验目的、实验设计、指标含义、配方与性能之间的关系，提取效果相比传统方式有明显提升。目前相关抽取结果有待客户方进一步验证确认。

- 与研发部罗经理完成实验报告深度沟通

本周一，与罗经理就实验报告内容、实验目的、实验设计逻辑、关键指标含义、实验条件与性能关系等进行详细交流，进一步加深了对石油外加剂研发业务的理解，为后续优化知识图谱抽取规则、提升专业性提供了重要依据。

二、当前存在的问题与说明

- 传统知识图谱构建过程中的分片抽取方式，对实验报告里表格、图表、实验逻辑的理解不足，专业准确性不够，无法直接满足研发使用要求；

- 大模型直接抽取知识图谱效果更贴合业务，但图谱是否准确、是否覆盖研发关键信息，需要客户研发团队确认与反馈，这是后续系统可用的关键前提。

三、下一步工作计划

- 优化并验证知识图谱正确性

结合本周与罗经理沟通的业务细节，进一步优化知识图谱抽取规则与提示词，重新生成更贴合实际研发逻辑的知识图谱，并与客户研发团队核对、验证图谱准确性，有问题及时与罗经理沟通调整。

- 推进科研助手主界面与交互开发

优先开展基于 NotebookLM 范式的科研主界面、核心交互流程开发，包括资料上传、文档管理、问答、研究分析等基础功能，争取在硬件设备到货前完成软件第一版迭代。

- 做好现场部署准备

待设备到货后，直接将已开发完成的系统部署到现场设备，供客户研发人员实际操作、试用、提前熟悉流程（这一版还不包括图谱功能，主要用于交互方式的确认）。

- 持续迭代知识图谱与 AI 能力

根据客户反馈，持续优化实验报告解析、知识抽取、关联推理能力，不断提升 AI 给出的实验建议的适用性。