欧美克AI科研升级与智能研发混合部署项目

项目周报

工作周期：2026.3.30～2026.4.4

汇报日期：2026.4.7

一、上周工作完成情况

- 完成 Lumina™科研助手平台全功能开发与优化

- 完成深度定制化改造，已实现文档管理、资料上传、单 / 多文档对话、深度 Ask 分析、流式输出等核心能力，系统稳定性、交互流畅度全面提升，已完全具备现场部署与试用条件。

- 完成现场部署硬件准备

- AI 主机 Mac Studio 所需配套设备（显示器、键盘、鼠标、扩展坞）已全部采购到位，可随时支持现场安装部署。

- 与客户的项目协调沟通会

- 与项目总负责人唐总及研发、IT、资料管理团队进行现场沟通，对齐核心需求、明确项目分工、确定后续推进节奏，达成共识。

- 完成知识图谱增强架构设计

- 完成 Hybrid RAG（向量 + 图谱）架构方案设计，明确以实验为核心枢纽的图谱建模方式，可有效提升研发数据的关联性、推理准确性与配方建议可靠性。

二、当前存在的问题与说明

- 知识图谱的专业实体、关系粒度、业务逻辑需与研发团队进一步确认，以更好支撑实验规律总结与配方建议能力。

- 系统平台第一版已就绪，待现场环境协调到位后即可开展部署与培训。

三、本周沟通情况

本周与欧美克项目总负责人唐总及项目团队召开沟通会，要点如下：

- 客户核心需求

- AI 需理解单体在调失水、稳定性、耐温、抗盐方面的作用机理；

- 从历史实验数据中总结研发规律、沉淀经验；

- 结合行业资料为研发提供新思路启发；

- 未来可实现AI 配方建议 + 反应条件 / 过程控制推荐，提升实验成功率。

- 我方进展同步

- Lumina™科研平台第一版已开发完成，可立即部署、培训并投入试用。

- 项目分工确认

- 试用牵头：张露潇（IT），研发团队参与；

- 研发数据 / 资料对接：兰悦；

- 研发统筹：叶箭宇（研发副经理）；

- 项目总负责：唐总。

- 机制与计划确认

- 周报机制保持不变，持续同步进度；

- 定于清明节后开展项目阶段汇报。

四、下一步工作计划

- 完成现场系统部署与操作培训
安排人员赴现场完成 “Lumina™ | Yinshi AI” 科研助手平台安装部署，并对研发团队进行实操培训，推动试用落地与反馈收集。

- 推进知识图谱能力建设
开发端继续完善 Hybrid RAG 架构设计，优化检索与推理机制，提升系统对实验数据的理解与规律挖掘能力。

- 准备阶段汇报
按项目协调沟通会安排，完成阶段成果梳理，为阶段汇报会做好准备。