欧美克AI科研升级与智能研发混合部署项目

项目周报

工作周期：2026.4.7～2026.4.11

汇报日期：2026.4.13

一、上周工作完成情况

- 完成 AI 主机与平台现场部署落地

- 已完成 Mac Studio 主机及全套配件现场安装、调试与系统部署，交付验收单据已归档。

- 完成 Lumina™科研助手平台现场环境配置，平台已正式上线可用。

- 知识图谱与 Hybrid RAG 核心能力开发完成

- 完成科研领域本体库设计，定义材料、实验、条件、结果等 8 类核心实体与关系模型。

- 实现基于大模型超长上下文的全篇知识图谱抽取，避免切块造成的逻辑断裂。

- 完成实体消歧、并发写入、数据一致性保障机制，提升图谱准确性与可靠性。

- 实现向量检索 + 知识图谱混合检索架构，可显著提升复杂研发问题的回答准确度。

- 完成 Lumina™科研助手试用场景梳理

- 围绕客户研发诉求与实际业务流程，已梳理6 项贴合实际研发的试用场景，覆盖实验报告解析、规律总结、配方辅助分析等核心工作。

- 场景设计兼顾易用性与业务价值，可帮助研发团队快速上手并体会平台价值。

二、当前存在的问题与说明

- 客户现场 VPN 网络速度相对较慢，导致文档解析、向量生成、图谱抽取等处理耗时有所增加，后续将持续优化性能。

- 试用场景需与研发团队进一步沟通确认，以便更精准匹配实际研发流程。

- 知识图谱抽取规则、实体关系粒度仍需结合试用反馈持续优化。

三、下一步工作计划

- 启动平台现场试用与跟踪支持

- 建立专项试用沟通群，明确试用计划与安排；

- 安排工程师驻场支持试用（周二上午、周三下午、周五上午），及时响应问题、收集反馈。

- 开展试用场景沟通与落地验证

- 与研发团队对接已梳理的 6 项试用场景，根据业务实际调整优化；

- 引导研发人员基于真实实验数据开展试用，验证平台实用性。

- 完成 Lumina™产品推广文档编制

- 输出产品介绍、解决方案、案例集三类标准化推广文档，支撑后续市场拓展与项目复用。

- 持续优化系统性能与知识图谱能力

- 根据现场网络与试用情况优化系统响应速度；

- 结合研发反馈优化图谱抽取规则与实体关系，提升专业性与可用性。