欧美克AI科研升级与智能研发混合部署项目

工作周期：2026.4.14～2026.4.18

汇报日期：2026.4.21

一、本周工作完成情况

1. 系统功能体验优化与能力升级
· 完成系统整体使用流程优化，新增联网搜索能力，用户在使用过程中可直接获取外部信息辅助分析，提高信息获取效率。
· 优化系统结果展示规范，统一引用格式与内容呈现方式，提升结果的专业性与可读性，方便科研人员直接使用。
· 完成流式输出过程优化，避免中间信息干扰用户阅读，整体交互更加简洁流畅。

2. 文档解析与数据处理能力增强
· 集成新一代文档解析引擎，提升对复杂科研文档（如PDF）的解析能力，提高数据提取完整性。
· 优化解析异常处理机制，在解析失败情况下可自动切换方案，保障系统稳定可用。
· 强化知识检索与数据组织逻辑，使系统在处理科研资料时更加贴合实际使用需求。

3. 知识检索与分析能力优化
· 优化系统内部知识检索策略，使重要科研笔记和关键数据优先参与分析，提高结果相关性。
· 完成知识库检索性能优化，提升查询准确性与响应效率。
· 优化专业领域提示词工程，使系统在特定科研场景中输出更具参考价值的分析结果。

4. 现场试用与用户反馈收集
· 已在客户现场开展系统试用支持，协助科研人员在真实业务场景中使用系统。
· 收集一线科研人员在使用过程中的体验反馈，包括功能易用性、结果准确性及系统响应速度等方面。
· 基于反馈初步整理优化方向，为后续系统迭代提供依据。

二、当前存在的问题与说明

1. 系统用户权限功能需要优化
当前系统在多用户使用场景下的权限划分仍不够细致，部分功能访问控制有待完善。

2. 文档解析和图像识别准确性还需优化
在复杂文档及部分图像内容处理过程中，仍存在识别不够准确的情况，需要进一步提升解析精度。

3. 系统整体响应速度和稳定性还需优化
在高负载或复杂任务情况下，系统响应速度存在波动，稳定性仍需持续优化。

三、下一步工作计划

1. 优化系统用户权限管理
· 完善多角色权限控制机制，提升系统在团队协作场景下的安全性与可管理性。
· 优化权限配置方式，提升用户使用便捷性。

2. 持续提升文档解析与识别能力
· 针对复杂文档和图像内容进行专项优化，提高识别准确率。
· 结合现场试用反馈不断调整解析策略，增强实际适用性。

3. 提升系统性能与稳定性
· 针对系统响应速度进行专项优化，提升整体运行效率。
· 加强系统稳定性测试与优化，保障长期稳定运行。

4. 持续推进现场试用与反馈闭环
· 持续开展现场试用支持，跟踪用户使用情况。
· 建立反馈-优化-验证的闭环机制，加快系统迭代升级。