欧美克AI科研升级与智能研发混合部署项目

工作周期：2026.4.20～2026.4.24

汇报日期：2026.4.27

一、本周工作完成情况

1.  笔记本密码保护与用户访问控制
· 独立密码与创建者标识：在“创建笔记本”流程中新增了密码和创建者名称的选填项。

· 强制鉴权拦截：前端访问加密笔记本时会弹出全屏解锁界面。取消了本地缓存机制，确保每一次点击进入或刷新页面都必须重新输入密码，严格保障数据隐私。

· 系统级万能主密码：管理员可使用该密码无视独立密码，直接解锁任何笔记本。

· UI 状态可视化：在笔记本列表卡片上，为加密的笔记本标题旁添加了“锁图标”，并将创建者名称优雅地展示在卡片底部的更新时间旁边。

- 新一代文档解析工具的性能验证
· 解析能力与性能评估：引入并验证了新一代文档解析工具MinerU ，针对复杂排版、多模态内容（图表、公式等）的提取准确率和处理速度进行了性能测试与验证。结果表明，在不明显降低处理速度的情况下，文档提取（特别是表格、公式以及图片位置）的准确性大大提升。

- 优化服务性能与稳定性
· 彻底修复前端高频崩溃报错：深入排查并修复了前端经常弹出的 TypeError 崩溃错误。

· 搜索匹配逻辑修正：修复了在“添加现有来源”弹窗中，输入部分包含的字却搜不到文档的问题。

- 来源 (Sources) 列表页面的重构与优化
· 全局防误删机制：增加了全局“所有来源”列表中删除操作的权限限制。现在用户只能在具体的笔记本内部进行删除操作，或者使用管理员密码在全局“所有来源”列表中删除，有效防止了在全局池中误删重要参考资料。

· 长列表渲染重构：彻底移除了在大量文档下容易失效的无限滚动（Infinite Scroll）机制，将列表重构为传统的分页模式（每页 30 篇），加入了“上一页/下一页”按钮，解决了文档加载不全和卡顿的问题。

二、当前存在的问题与说明

1. 来源文件生成的 AI 见解默认输出英文，影响阅读效率。

2. 来源添加到笔记本后，系统默认“仅参考见解”，需参考全文时只能逐个文件手动切换，文件多时操作繁琐，且切换设置不记忆，退出或加载新来源后恢复默认。

3. 对话页面 AI 生成内容时自动滚动至最新底部，翻阅上方历史内容时频繁位置被打断，无法稳定阅读。

三、下一步工作计划

1. 优化系统整体使用体验
· 将AI 见解默认输出改为中文。
· 来源添加到笔记本后，系统默认“参考全文”，且切换设置记忆。

· 再次优化对话页面AI 生成内容时自动滚动的前端渲染。

2. 持续迭代系统多用户体验的解决方案
· 优化系统的并行服务性能上限。
· 为多用户并发操作设置安全机制。

3. 持续推进现场试用与反馈闭环
· 持续开展现场试用支持，跟踪用户使用情况。
· 建立反馈-优化-验证的闭环机制，加快系统迭代升级。