欧美克AI科研升级与智能研发混合部署项目

工作周期：2026.5.8～2026.5.11

汇报日期：2026.5.11

一、本周工作完成情况

1.  批量管理、文件处理与权限安全强化
· 文件批量删除与并发控制：在来源页面引入悬浮批量操作栏，支持带有进度反馈的资源批量删除。

· 密码安全验证体系深化：针对带密码的加密笔记本，在执行删除操作时增加了强密码校验机制。

· 上传文件格式智能转换：升级了底层文档处理链路，将传统的 `.doc` 和 `.xls` 办公文件在上传时自动且无感地转换为 PDF 格式，从根本上解决了格式兼容性并大幅提升了底层解析引擎的读取性能。

- 聚合视图视觉增强、体验闭环与健壮性打磨
· 聚合笔记本多维视觉呈现：针对聚合笔记本架构进行了前端视觉深度增强。系统会自动通过多种色彩标签标注来源的原始笔记本名称，并将同一笔记本的来源自动聚类及分组排序，极大地提升了宏观查阅资料的直观性。

- · 问答笔记一键归档闭环：在全局“询问与搜索（Ask）”界面答复结果区新增了“复制”和“保存为笔记”功能。支持将 AI 生成的有价值的见解和结论一键转存至各笔记本的独立笔记中，实现了从交互探索到知识沉淀的闭环。

- · 多终端记忆隔离确认与体验细节修复：明确并排查了基于终端（LocalStorage）的配置独立记忆机制，确保“联网搜索”等偏好在多终端互不干扰。

- 多终端局域网访问优化

- · 全面打通局域网远程访问：研发人员无需安装任何客户端，仅需在任意设备的浏览器中访问指定IP地址及端口（http://192.168.9.7:3000）即可快速进入系统。

- · 解决多用户共用系统时的配置冲突问题：系统引入了基于 LocalStorage（一种将数据直接存储在用户本地浏览器中的前端缓存机制）的终端隔离方案，使得不同设备和浏览器间的页面记忆（如联网搜索开关、参考范围设置、语言主题以及输入历史等）互不干扰，确保每位研发人员都能拥有完全独立的个性化工作台。

二、当前存在的问题与说明

1. 图片识别能力：图片解析时图片未被正确处理，正在处理中。

2. LLM 模型接入：由于国外模型使用易被封禁以及流量昂贵，我们正在开发流量控制的中间件以使贵公司更加便捷地使用gpt5.5或gemini 3.1 pro等高级模型。

3. 文件系统：主要依靠聚合笔记本的聚合来源标签来满足文件来源可视化的需求。

三、下一步工作计划

1. 稳定解决图片识别问题。

2. 完善高级LLM 模型的访问控制。

3. 优化文件来源分组可视的使用体验