# 欧美克AI科研升级与智能研发混合部署项目

工作周期 ：2026.5.18～2026.5.24

汇报日期 ：2026.5.25

──────────────────────────────────────────────────

## 一、本周工作完成情况

### 1. 用户反馈集中处理与系统稳定性修复

本周对《Lumina 科研助手用户反馈表》中的 26 条使用反馈进行了系统梳理和分级，优先处理影响基础使用的阻断性问题。

批量上传卡死问题修复 ：

定位到多文件上传时，Office 文档转换阻塞了上传通道，导致前端出现"卡死"现象。

已将文档转换从上传阶段移至后台处理，上传操作可快速返回并立即开始下一批文件。此项修复同步解决了批量上传 Word 实验报告时的体验问题。

Excel 宽表解析优化 ：

针对客户反馈的"Excel 长宽表数据解析错误、列位错乱"进行了两轮深度修复。

第一轮：将 Excel 文件从原来的 PDF 转换路径中剥离，改为直接读取原始数据，避免 PDF 分页切割破坏表格行列结构。

第二轮：针对 Excel 单元格内含多行文本导致表格碎片化的问题，新增了智能表格重建算法，确保宽表数据在解析后保持完整的行列对齐。

修复效果：已使用客户提供的《4月月报》真实 Excel 进行验证，表格结构完全恢复。

Windows 本地启动兼容修复 ：

解决了 Windows 服务器上一键启动命令（`make start-all`）的兼容性问题，便于现场快速重启和部署更新。

### 2. 项目现场沟通与需求对齐

5 月 22 日，双方在乙方公司进行了项目运行状态沟通会议，主要达成以下共识：

关于项目定位 ：

银石 AI 团队对项目的定位是"帮助欧美克建立一套与 AI 协作的研发工作方式"，核心价值是研发方法论导入，而非交付一个"一刀切解决所有问题的工具"。

我们已将前期调研和分析整理为《借助 Lumina 平台帮助欧美克建立一套可复制的研发操作系统》方案建议书，提出了从"报告问答"升级到"证据驱动研发闭环"的完整路径。

关于数据模板规范 ：

双方一致认为，推进研发数据记录规范化是系统有效运行的基础。

商定以"降失水剂"和"缓凝剂"两类核心产品为样板，由欧美克梳理现有 Excel 模板类型，我们在此基础上确保解析链路可稳定运行，并以此作为本阶段交付基准，避免项目范围无限蔓延。

关于网络与外网访问 ：

Lumina 的"联网搜索"功能需要同时具备内网和外网访问能力。已定位到当前部署机器的网络配置问题，并提供了网络调整方案（有线内网 + WiFi VPN）。

关于海外 Google API 接入：因美国 AI 服务商对中国地区有严格使用限制，无法以企业级方式稳定接入 Lumina。建议采用分时共享 Google 账号 + Deep Research 搜索 → 下载 PDF → 导入 Lumina 笔记本进行分析的工作方式。

建议欧美克推进公司 VPN 全覆盖（123 楼均可接入），降低研发人员获取外网资料的门槛。

### 3. 研发操作系统方案建议

本周完成了《借助 Lumina 平台帮助欧美克建立一套可复制的研发操作系统》方案建议书，核心内容包括：

**问题诊断**：当前试用的主要矛盾不是"不会问 AI"，而是研发活动本身缺少一套可被 AI 承接的结构化方法。资料上传后直接"许愿式提问"，本质是将研发决策外包给 AI，而不是让 AI 参与一条清晰的科研链路。

**推荐研发方法**：将研发活动拆为 7 个固定阶段，让 Lumina 在每个阶段承担明确任务：

项目立题与边界定义

资料分层与证据地图

产品-配方-场景映射

机理假设生成

实验矩阵设计

实验后复盘

项目 Gate 与管理层摘要

**试点建议**：以"油井水泥用降失水剂"为优先试点，围绕"产品代号-配方版本-原料批次-工况条件-性能结果-失败原因-下一轮实验"的闭环建立方法论。

**落地路径**：建议通过 3 次工作坊（管理层对齐、研发团队方法训练、实验复盘）逐步将研发方法落地，而非直接教 Prompt 技巧。

──────────────────────────────────────────────────

## 二、当前存在的问题与说明

**Excel 解析验证需客户配合**：本周的宽表解析修复已在客户提供的《4 月月报》样例上验证通过。后续需要甲方将涉及的所有 Excel 模板类型提供给我们，逐一验证解析链路是否稳定覆盖，并以此确定本阶段的格式兼容边界。

**联网搜索效果受限于网络环境**：当前部署机器的网络配置使得"联网搜索"功能实际无法访问外网。需要甲方网络管理员按建议方案调整后，再做功能验证。

**项目范围收敛与中期验收条件**：前期因各阶段叠加了大量定制需求（文件解析、格式兼容等），项目边界存在一定程度的蔓延。建议在数据模板定型后，双方尽快明确本阶段的验收条件，推动项目进入下一阶段。

──────────────────────────────────────────────────

## 三、下一步工作计划

### 短期（本周至下周）

**数据模板对接**：配合甲方完成 Excel 模板类型的梳理和收集，逐一验证解析链路。

**网络调整**：协助甲方完成 Lumina 部署机器的网络配置调整，恢复联网搜索功能。

**现场使用指导**：安排技术人员到甲方现场，观察研发人员实际使用情况，针对性提供操作指导和问题排查。

**研发方法方案沟通**：就《借助 Lumina 平台帮助欧美克建立一套可复制的研发操作系统》方案与甲方管理层进行专题汇报和讨论。

### 中期（本月）

**模板定型与验收**：以降失水剂和缓凝剂两类产品为样板，打通"数据导入 → 解析 → AI 分析"完整链路，形成可运行样本。

**研发方法试点启动**：在甲方确认试点产品后，协助研发团队建立聚合笔记本、证据地图和产品-配方-场景映射表。

**系统稳定性持续优化**：基于现场使用反馈，持续推进存量问题的修复和系统性能调优。