欧美克AI科研升级与智能研发混合部署项目

项目周报

工作周期：2026.5.18～2026.5.24

汇报日期：2026.5.25

- 上周工作完成情况

1. 用户反馈集中处理与系统稳定性修复

本周对《Lumina 科研助手用户反馈表》中的 26 条使用反馈进行了系统梳理和分级，优先处理影响基础使用的阻断性问题。

批量上传卡死问题修复：

- 定位到多文件上传时，Office 文档转换阻塞了上传通道，导致前端出现"卡死"现象。

- 已将文档转换从上传阶段移至后台处理，上传操作可快速返回并立即开始下一批文件。此项修复同步解决了批量上传 Word 实验报告时的体验问题。

Excel 宽表解析优化：

- 针对客户反馈的"Excel 长宽表数据解析错误、列位错乱"进行了两轮深度修复。

- 第一轮：将 Excel 文件从原来的 PDF 转换路径中剥离，改为直接读取原始数据，避免 PDF 分页切割破坏表格行列结构。

- 第二轮：针对 Excel 单元格内含多行文本导致表格碎片化的问题，新增了智能表格重建算法，确保宽表数据在解析后保持完整的行列对齐。

- 修复效果：已使用客户提供的真实 Excel 进行验证，表格结构完全恢复。

Windows 本地启动兼容修复：

- 解决了 Windows 服务器上一键启动命令（make start-all）的兼容性问题，便于现场快速重启和部署更新。

2. 项目现场沟通与需求对齐

5 月 22 日，双方在乙方公司进行了项目运行状态沟通会议，主要达成以下共识：

关于项目定位：

- 寅时 AI 团队对项目的定位是"帮助欧美克建立一套与 AI 协作的研发工作方式"，核心价值是研发方法论导入，而非交付一个"一刀切解决所有问题的工具"。

- 我们已将前期调研和分析整理为《借助 Lumina 平台帮助欧美克建立一套可复制的研发操作系统》方案建议书，提出了从"报告问答"升级到"证据驱动研发闭环"的完整路径。

关于数据模板规范：

- 双方一致认为，推进研发数据记录规范化是系统有效运行的基础。

- 商定以"降失水剂"和"缓凝剂"两类核心产品为样板，由欧美克梳理现有 Excel 模板类型，我们在此基础上确保解析链路可稳定运行，并以此作为本阶段交付基准，避免项目范围无限蔓延。

关于网络与外网访问：

- Lumina 的"联网搜索"功能需要同时具备内网和外网访问能力。已定位到当前部署机器的网络配置问题，并提供了网络调整方案（有线内网 + WiFi VPN）。

- 关于海外 Google API 接入：因美国 AI 服务商对中国地区有严格使用限制，无法以企业级方式稳定接入 Lumina。建议采用分时共享 Google 账号 + Deep Research 搜索 → 下载 PDF → 导入 Lumina 笔记本进行分析的工作方式。

- 建议欧美克推进公司 VPN 全覆盖（123 楼均可接入），降低研发人员获取外网资料的门槛。

3. 研发操作系统方案建议

本周完成了《借助 Lumina 平台帮助欧美克建立一套可复制的研发操作系统》方案建议书，核心内容包括：

- 问题诊断：当前试用的主要矛盾不是"不会问 AI"，而是研发活动本身缺少一套可被 AI 承接的结构化方法。资料上传后直接"许愿式提问"，本质是将研发决策外包给 AI，而不是让 AI 参与一条清晰的科研链路。

- 推荐研发方法：将研发活动拆为 7 个固定阶段，让 Lumina 在每个阶段承担明确任务：

  - 项目立题与边界定义

  - 资料分层与证据地图

  - 产品-配方-场景映射

  - 机理假设生成

  - 实验矩阵设计

  - 实验后复盘

  - 项目 Gate 与管理层摘要

- 试点建议：以"油井水泥用降失水剂"为优先试点，围绕"产品代号-配方版本-原料批次-工况条件-性能结果-失败原因-下一轮实验"的闭环建立方法论。

- 落地路径：建议通过 3 次工作坊（管理层对齐、研发团队方法训练、实验复盘）逐步将研发方法落地，而非直接教 Prompt 技巧。

- 当前存在的问题与说明

- Excel 解析验证需客户配合：本周的宽表解析修复已在客户提供的样例上验证通过。后续需要欧美克将涉及的所有 Excel 模板类型提供给我们，逐一验证解析链路是否稳定覆盖，并以此确定本阶段的格式兼容边界。

- 联网搜索效果受限于网络环境：当前部署机器的网络配置使得"联网搜索"功能实际无法访问外网。需要欧美克网络管理员按建议方案调整后，再做功能验证。

- 项目范围收敛与中期验收条件：前期因各阶段叠加了大量定制需求（文件解析、格式兼容等），项目边界存在一定程度的蔓延。建议在数据模板定型后，双方尽快明确本阶段的验收条件，推动项目进入下一阶段。

- 下一步工作计划

- 网络调整：协助欧美克完成 Lumina 部署机器的网络配置调整，恢复联网搜索功能。

- 现场使用指导：安排技术人员到欧美克现场，观察研发人员实际使用情况，针对性提供操作指导和问题排查。

- 研发方法方案沟通：就《借助 Lumina 平台帮助欧美克建立一套可复制的研发操作系统》方案与欧美克管理层进行专题汇报和讨论。