欧美克AI科研升级与智能研发混合部署项目

工作周期：2026.4.28～2026.5.7

汇报日期：2026.5.8

一、本周工作完成情况

1.  高并发架构优化与底层安全加固
· 数据库连接池并发控制：引入了数据库连接池机制与 SurrealDB 的乐观并发控制，解决了极高并发场景下的资源竞争与连接超载问题。

· 并发文件竞争修复与展示优化：重构了文件上传的命名机制，在底层物理存储层面采用 UUID 生成绝对唯一的文件名，彻底解决了高并发上传时的竞态条件漏洞；同时在 API 接入层增加了文件名的截获与映射逻辑，保证资源标题始终展示真实的文件名而非散列 ID。

· 共享内存与环境变量隔离：修复了并发请求时修改全局环境变量造成的严重污染问题，利用独立参数传递与 LangGraph Checkpoint（如 SQLite SqliteSaver 隔离并发锁）实现了状态的严格隔离。

- 聚合笔记本核心架构设计与前端交互
· 图数据库关联架构设计：在 SurrealDB 中创新引入了 `aggregates` 动态图谱边结构，以“动态视图关联”取代物理数据拷贝，确保底层资料库的强一致性与复用性。

· 全栈前端组件搭建：在“笔记本”页面新增“聚合笔记本”功能入口。开发了支持滚动与多选的聚合配置弹窗，以及具有徽章（Badge）标识被聚合对象来源信息的展示卡片。

· 层级分类与默认展开体验：将普通笔记本与聚合笔记本在 UI 视图上进行了分类抽离，设立专属的“聚合的笔记本”独立列表区块，并支持默认展开以优化阅读体验。

· 多点环境密码鉴权：在合并流程前期增加了对所有目标笔记本的密码依次强制校验机制，任何一个错误都将准确定位并中断操作，保证了数据权限的绝对安全。

- 动态资源同步、会话解耦与视图黑名单机制

· 实时深层图谱遍历查询：重构并升级了来源与笔记的提取逻辑，实现了原笔记本新增内容的毫秒级自动动态同步。

- · 聚合视图的独立黑名单隔离机制：重构了聚合笔记本的修改逻辑。该操作仅改变聚合视角的呈现，既不影响原笔记本的数据完整性，也完美兼顾了原笔记本新增资料仍能自动同步过来的预期行为。

- · 会话状态（Chat）严格解耦修复：排查并彻底修复了聚合笔记本内聊天会话“泄漏并反向污染”原始笔记本记录的严重逻辑漏洞，确保每个笔记本产生的对话流完全独立、私密，完美达成了业务的设计期望。

二、当前存在的问题与说明

1. 系统测试还在进行中，系统稳定有待验证。

2. 局域网远程访问已实现，但并发上限还需验证。

三、下一步工作计划

1. 修复潜在漏洞，提升系统整体稳定性

2. 并发上限验证与优化

2. 持续推进现场试用与反馈闭环
· 持续开展现场试用支持，跟踪用户使用情况。
· 建立反馈-优化-验证的闭环机制，加快系统迭代升级。