欧美克AI科研升级与智能研发混合部署项目

项目周报

工作周期：2026.5.25～2026.5.31

汇报日期：2026.6.1

- 上周工作完成情况

1. 欧美克现场调研与使用情况摸排（5月26日）

5月26日下午，项目团队到欧美克现场与研发团队进行了面对面交流，重点了解研发人员实际使用Lumina的方式和遇到的问题。

主要发现：

- 研发人员的使用方式存在差异：部分同事将Lumina当作"数据库"集中存储实验数据，而非按照"建笔记本→导入资料→针对性提问"的工作流程使用。

- 报告解读方面：用户期望AI能从导入的实验报告中直接提出下一步实验方案，但AI在没有明确引导时倾向做泛化总结，与用户的精细化期望存在差距。

- 文件管理痛点突出：同名Excel文件（每周更新的实验记录表）上传时报错卡死；来源列表中文件名显示不全，无搜索功能，文件多时定位困难。

- 文件删除权限不清晰：用户自己上传的文件无法删除，弹出管理员密码提示，影响日常文件管理。

- 格式转换与展示：上传的Word/Excel被转为PDF后展示效果不佳，Excel宽表显示列数过多但单列内容截断。

现场确认与指导：

- 现场使用客户真实Excel实验数据验证了解析修复效果，确认Excel宽表解析问题已解决。

- 向研发同事解释了Lumina的工作逻辑（文档解析→语义索引→根据问题检索→综合回答），帮助建立合理使用预期。

- 就文件命名规范、笔记本使用方式进行了现场指导。

2. 用户反馈集中梳理与分级

5月27日，欧美克研发团队提交了《Lumina™ AI 科研助手试用反馈》，共13条问题建议（详见附件）。我们已对全部反馈进行了分级处理：

| 优先级 | 问题数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0（立即修复） | 3项 | 停止按钮、问答准确性、Excel图片解析 — 本周已全部修复 |
| P1（近期修复） | 7项 | 搜索功能、标题显示、文件删除权限、重名处理、密码管理、URL识别、页码显示 |
| P2（评估后实施） | 3项 | 目录筛选、登录鉴权、全局问答优化 |

3. 多用户认证系统

为满足企业使用场景的安全要求，本周完成了多用户认证系统从设计到测试的完整开发。

主要变更：

- 系统从"单一共享密码"升级为"用户注册 + 管理员审批"两级权限模型，每位使用人员拥有独立账号。此项直接对应反馈表第6条"缺少登录鉴权机制"。

- 新增用户审批管理面板，管理员可对注册申请进行审核批准或拒绝，确保系统仅对授权人员开放。

- 实现了基于 JWT（JSON Web Token）的行业标准认证协议，保障登录安全和会话管理。上传者身份及时间戳均记录可追溯。

客户价值：解决了前期沟通中客户关注的数据安全和权限管控问题，为后续多部门、多角色使用场景打下基础。

4. 用户反馈P0问题修复闭环

针对反馈表中标记为最高优先级的三项问题，本周已全部完成修复：

#1 停止生成按钮修复：

- 修复了 AI 回答生成中点击"停止"按钮无响应的问题。用户现在可以随时中断不满意的回答并重新提问，减少等待时间。

#11 ASK 问答精度优化：

- 对基于知识库的问答（ASK 模式）的检索和生成逻辑进行了调优，AI 在回答专业问题时能更准确地定位和引用已上传的文献和实验报告。

#13 文档图片智能识别（Vision LLM）：

- Lumina 现在在上传文档时，可自动识别并描述文档中的图片内容（如实验装置图、反应流程图、电镜照片、稠化曲线等）。

- 过去文档中的图片仅作为附件存在，无法被搜索；现在系统会为图片生成语义描述并纳入知识库，用户搜索关键词时也能命中图片相关内容。

- 此项直接对应反馈表第13条"图片无法读取"。

5. 文件上传体验优化

- 原始文件名保留：上传后系统显示用户本地的原始文件名（而非系统自动生成的 UUID 编号），便于在知识库中快速识别和定位文件。

- 重复上传检测：系统自动检测相同文件（基于文件哈希），避免同一文件被多次上传造成知识库冗余和检索噪音。对应反馈表第9条"文件上传重名问题"。

6. 用户操作手册与帮助中心

- 更新了《Lumina 科研助手用户操作手册》，覆盖二开以来全部新功能（多用户认证、文件上传增强、文档图片识别等），用户可按手册自助完成注册、登录和使用。

- 新增系统内置帮助中心（/help 页面），用户在使用过程中可随时查阅在线帮助文档。

7. 系统集成测试

- 新增 32 条端到端自动化测试用例，覆盖从文档上传、AI 解析、知识库问答到多用户认证的完整使用链路，保障系统功能稳定性和后续迭代不引入回退问题。

- 当前存在的问题与说明

用户反馈P1项待推进：反馈表13条问题中，P0已修复，由于改动面比较大，正在进行全面测试；剩余7项P1（搜索功能、标题显示优化、文件删除权限、重名处理、URL学术数据库兼容、页码导航）已纳入下阶段开发计划。

- 下一步工作计划

- 多用户认证功能验证：对注册、登录、审批、权限控制全流程做完整测试，确保功能稳定交付。

- P1反馈项集中推进：优先完成搜索功能（来源页面+笔记本内）、文件删除权限修复、标题完整显示。

- PDF大文件处理优化：针对大文件上传解析超时问题进行专项优化。